井陉6770仓库改建培训基地项目

仓库拆除工程

招   标  文  件

招 标 人：石家庄北国人百集团有限责任公司

# 招标文件目录

- 招标公告

- 投标人须知

- 投标文件格式

- 招标人要求

- 评审办法

- 合同条款

第一部分 招标公告

井陉6770仓库改建培训基地项目仓库拆除工程招标公告

项目编号：CTDC-JX-20220701

1.招标条件

本项目招标人为石家庄北国人百集团有限责任公司，建设资金来自企业自筹，项目已具备招标条件。北人集团全权委托春天地产公司作为项目代建方开展相关的工程及建设等工作，现需通过北国商城股份有限公司拓展招标部招标平台对井陉6770仓库改建培训基地项目仓库拆除工程进行公开招标。

2.项目概况：

2.1项目名称：井陉6770仓库改建培训基地项目仓库拆除工程

2.2项目地点：井陉县微水镇岩峰村

2.3资金来源：自筹资金

2.4服务范围：井陉6770仓库地块范围内的4#、8#、19#三座库房（面积约1211平米）以及办公室、收发室、车库、宿舍、卫生间（面积约990平米）等，总拆除面积约2201平米。三座仓库为一层砖石结构，墙体基层为条石（条石要求完整保留），墙体为烧结红砖（红砖尽量做到保护性拆除、完整的红砖进行保留），屋面为水泥瓦坡屋顶。具体要求详见招标文件。

2.5服务期限：合同签订后15天内完成。

2.6质量标准：合格。满足甲方要求。

3.投标申请人资格要求

3.1投标申请人具有投标独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力；

3.2具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在技术、人员、设备等方面具有相应的施工能力；

3.3拟任项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证（建安B证），且无在建工程；

3.4在评审工作结束前未被列入失信被执行人名单（以“信用中国”网站查询结果为准）；

3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目比选，按报名时间的先后顺序，只接受前一名企业报名；

3.6本次招标不接受联合体形式的投标申请。

- 招标文件的获取

- 4.1获取招标文件的途径：搜索石家庄北人集团官网，企业公告——招标专栏。招标公告内附有招标文件。或登录http://www.brjt.cn/news.asp?newstype=zbzl网址，下载招标文件。

- 4.2招标文件获取时间： 2022年7月26日至 2022 年7月30日。

- 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间为2022年8月1日17时30分。

递交地点：石家庄北国商城9楼911室（石家庄市中山东路188号北国商城九楼）。

5.2递交投标文件时须持①营业执照②法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件（法定代表人）或法定代表人授权委托书、授权代理人身份证复印件、上述所有证件复印件均须加盖单位公章。

5.3递交投标文件时需出示“投标保证金收据”或银行转账证明，无收据或证明的不予接收投标文件。

5.4逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

5.5 联系人：高辰   电话：85261938

6.发布公告的媒介

本次招标公告在石家庄北人集团官网平台上发布。

窗体底端

第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名 称：石家庄北国人百集团有限责任公司 地 址：石家庄市中山东路188号北国商城 联系人：李云 电 话：89173038 |
| 1.1.2 | 代理机构 | 名 称：北国商城股份有限公司拓展招标部 地 址：石家庄市中山东路188号北国商城九楼911室 联系人：高辰 电 话：85261938 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 井陉6770仓库改建培训基地项目仓库拆除工程 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 石家庄市井陉县微水镇岩峰村 |
| 1.3.1 | 服务范围 | 井陉6770仓库地块范围内的4#、8#、19#三座库房以及办公室、收发室、车库、宿舍、卫生间等，总拆除面积约2201平米；施工场地覆盖及防尘喷洒等（达到所在地区环保部门要求）；保护性拆除，石材和红砖进行保留；拆除物外运以及场地清理。 具体要求详见招标文件 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 合同签订后15天内完成 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 满足招标人要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 □组织，踏勘时间： |
| 1.10.1 | 招标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他技术资料、补遗文件或招标答疑 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清投标文件的截止时间 | 投标文件递交截止时间二日前（以书面方式） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内（以书面或电子邮件方式） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内（以书面或电子邮件方式） |
| 3.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 增值税一般纳税人（或小规模）登记表 |
| 3.3.1 | 招标有效期 | 60日历天(从招标文件递交截止之日算起) |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 保证金金额：10000元 缴纳时间：投标截止时间前向招标方财务部提交 投标保证金形式：现金或银行转账 开户名称：石家庄北国春天房地产开发有限公司 开户行：工商银行石家庄长安支行 账号：0402020409300588920 地址：石家庄市鹿泉区铜冶镇青龙山大道88号儿童城堡二层财务部 保证金请于投标截止时间之前到招标方财务进行缴纳。如未按期缴纳保证金按无效投标处理。 |
| 3.5 | 资格审查需要提交的原件 | / |
| 3.7.3 （2） | 投标文件份数 | 一份正本，三份副本，电子版一份（必须密封盖骑缝章，胶装成册），四份投标文件和电子版U盘一并封入档案袋内。 |
| 3.7.3 （3） | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 投标文件的正本和副本一律用A4复印纸(图、表及证件可以除外)编制和复制。投标文件的正本和副本应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页，否则比选文件无效。投标文件应严格按照第三部分“投标文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。投标文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。修改的投标文件的装订也应按本要求办理。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称： 项目编号： (项目名称)投标文件 在2022年8月1日17时30分前不得开启 投标人名称： 备注：密封袋封口处加盖投标人单位公章作为骑缝章。 |
| 4.2.1 | 递交投标文件截止时间 | 2022年8月1日17时30分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 石家庄北国商城九楼911室（石家庄市中山东路188号北国商城9楼） |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：递交投标文件截至后5日内开标 开标地点：石家庄北国商城九楼903室 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会由招标人代表及招标代理人代表组成5人及以上单数。 |
| 7.4 | 是否授权评审委员会确定中选人 | ☑是， □否，推荐的中选候选人数：3人 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：/ 履约保证金的金额：/ |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2 知识产权 |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.3 真实性承诺 |  |  |
|  | 投标人提供全部证明资料应真实有效，招标人发现投标人提供虚假证明材料的，投标人在中选后，招标人有权取消其中标资格。 |  |
| 10.5 监督 |  |  |
|  | 本项目的招标活动及其相关当事人应当接受相关监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.6 解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；同一组成章节中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.7 招标人补充的其他内容 |  |  |
|  | 实质性要求和条件： 本招标文件凡是用“黑体”字体的内容，均属于实质性要求和条件。 投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评审委员会评审、确定后，其投标文件将被否决。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1石家庄北国人百集团有限责任公司委托北国商城股份有限公司拓展招标部对井陉6770仓库改建培训基地项目仓库拆除工程进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 服务地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3服务范围、服务期限

1.3.1 服务范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表。；

（2）财务要求：见投标人须知前附表。；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表。；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表。；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.5 费用承担

投标人准备和参加招保活动发生的所有费用自理。我单位已充分勘查现场，对现场情况及施工难度充分进行了了解，此报价已包含任何可能发生的费用

1.6保密

参与招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除比选人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10招标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开招标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 招标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有领取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标文件将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）投标文件格式；

（4）招标人要求；

（5）评审办法；

（6）合同条款；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有领取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改比选文件，并通知所有已领取招标文件的投标人。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标文件递交截止时间二日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起当日内作出答复；作出答复前，将暂停比选活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标申请函

（2）报价一览表

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）资格审查资料

（5）项目实施方案

（6）其他资料

投标人在评审过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在递交响应文件截止时间前修改投标申请标函中的投标报价总额须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高招标限价的，投标人的投标报价不得超过最高招标限价，最高招标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3 招标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，招标有效期为90天。

3.3.2 在招标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长招标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长招标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评审委员会将否决其投标申请。

3.4.3 招标人代理人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标申请人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投保保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人资质证书副本、增值税一般纳税人（或小规模）登记表等材料的复印件。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6 备选方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标文件将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评审委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的方案的，招标人可以接受该备选方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第三部分“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、 投标有效期、委托人要求、服务范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标文件递交

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，密封条件：密封袋上下两端应加贴密封条，确保密封袋开口和底部的严密性。加贴的密封条上下翻折的宽度4公分左右。加盖投标人公章和法定代表人印鉴做骑缝章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标申请文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5在递交投标文件时需出示保证金交款收据或银行转账证明，凭交款收据递交标书。中标方的投标保证金在中标方与招标方签订合同并提交履约保证金后无息退还。未中标单位凭收据十个工作日内退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标文件递交截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

5.2.1投标人数满足3人及以上人数时，既符合开标条件。

5.2.2主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标文件递交截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（2）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序开标，记录项目名称、投标人名

称、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（3）开标结束。

6. 评审

6.1 评审委员会

6.1.1 评审由招标人组建的评审委员会负责。评审委员会由招标人或其委托的代理机构熟悉相关业务的代表组成。

6.1.2 评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，招标人有权更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评审委员会成员重新进行评审。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1评审委员会按照第五部分“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五部分“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2评审完成后，评审委员会应当向招标人提交书面评审报告并确定中标人。

7. 合同授予

7.1 评审结果异议

投标人对评审结果有异议的，应当在中标人确定后两日内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标活动。

7.2 中标人履约能力审查

中标人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评审委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.3 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评审委员会依法确定中标人。

7.4 中标通知

在本章第3.3款规定的招标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.5 履约保证金

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四部分“合同主要条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

7.5.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过招标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

招标人根据招标文件和中标人的投标文件就具体项目订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评审委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第六部分“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9. 是否采用电子方式

本项目不采用电子方式。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三部分  投标文件格式

投标文件封面

正本或副本

项目

投标文件

项目编号：

投标人：           （公章）

法定代表人：           （印章）

日      期：     年  月  日

目    录

- 投标申请函

- 二、法定代表人证明及法定代表人授权书

- 三、报价一览表

- 四、工程量清单

- 五、资格审查资料

- 六、项目实施方案

- 七、其他资料

一、投标申请函

致（招标人）：

我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以（大写）（小写¥元）的报价，服务期限满足招标文件要求，按合同约定实施和完成本项目，质量满足招标文件要求。

2、若我方中选，我方将严格按照合同履行我方职责。

3、若我方中选，将遵照投标申请文件的承诺承担合同确定的范围内工作，并依法承担责任。

4、在正式合同订立之前，本投标申请文件同贵方的招标文件、双方签订的补充和修正文件以及其它文件和附件成为约束双方的书面条件。

5、我方已缴纳投标保证金     元人民币。

6、若我方中选，我方拟派本项目的（姓名），联系电话：            ，负责本项目经营活动。

7、我方承诺：我方所提交的所有资料真实有效，否则，我方将承担一切后果。

单位名称： （单位全称）（盖章）

法定代表人：（签字或印鉴）

地址：

电话：

日期：年  月 日

二、法定代表人证明及法定代表人授权书

（一）法定代表人证明

兹证明           同志在我单位任            (职务)，是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名：           ； 性别：         ； 年龄：          ；职务：           。

身份证号码：________________________________________

通讯地址：________________________________________

电话号码：_________________邮政编码：_____________

单位名称：（章）

年   月    日

## （二）法定代表人授权书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人，联系电话：              。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投标人：            （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

三、报价一览表

1、总报价表                   单位：元(人民币)

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写： 大写： |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 备 注 |  |

注：

1、报价中含投标人完成本项目的一切费用及税费。

2、“工期”一栏填写“满足招标文件要求”或偏差内容。

3、“质量标准”一栏填写“满足招标文件要求”或偏差内容。

投标人：（盖章）                       法人授权代表：（签字或印鉴）

年    月    日

- 四、工程量清单

1.投标人应按“工程量清单”给定的清单格式及要求填写相应表格，详见附件。

2.如注册造价工程师非本公司专职人员，已标价工程量清单后须附与该注册造价工程师所执业单位的协议以及造价咨询资质证书复印件并加盖咨询单位公章。

投标人：（公章）

法定代表人（单位负责人）或授权人（印章或签字）：

年  月  日

五、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附单位营业执照、 资质证书、安全生产许可证的原件复印件（加盖红章），投标保证金及基本开户行证明复印件、增值税一般纳税人登记表。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：后附业绩证明文件，包括：合同、相关报告、业主联系方式等，能够清楚显示项目的名称、规模、时间等，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）近年发生的诉讼及仲裁情况注：

投标人如无诉讼仲裁情况填写“无”，如有附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件。

六、项目实施方案

投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、扬尘治理及环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。

附表一  项目管理机构设置表

附表二  主要施工设备表

- 附表一：项目管理机构设置表

（一） 拟投入人员汇总表格

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二） 项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 职 称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建造师专业 |  |  |  |  |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  | 级 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

应附身份证、职称证、学历证、注册建造师执业资格证、安全生产考核合格证（建安B证）、无在建工程承诺书、养老保险复印件、管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

项目经理无在建承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证投标文件中相关信息的真实和准确，招标人有权进行必要的核实，如为虚假信息，我单位将放弃投标资格。若我单位被确定为中标单位，则自动放弃我单位的中标资格并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果和对招标人由此产生的一切损失。

特此承诺

投标人：（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：（签字或印鉴）

（三） 项目成员简历表

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 学 历 |  |
| 专业职称 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

应附身份证、学历证、职称证、养老保险原件复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书原件复印件。

| （四）投标单位施工人员信息表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 姓名 | 电话 | 身份证号 | 社保记录（至少一年社保记录） |
| 1 | 项目经理（项目负责人） |  |  |  |  |
| 2 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 | 施工员 |  |  |  |  |
| 4 | 安全员 |  |  |  |  |
| 5 | 材料员 |  |  |  |  |
| 6 | 质量员 |  |  |  |  |
| 7 | 预算员（造价师） |  |  |  |  |
| 8 | 资料员 |  |  |  |  |
| 9 | 机械员（如有） |  |  |  |  |

附表二：主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 六、其他资料

# 招标文件要求的其他资料或投标人认为需要提交的其他资料

第四部分  招标人要求

- 项目概况：

- 根据设计方案，拆除项目所在地内原有的4#、8#、19#三座库房以及办公室、收发室、车库、宿舍、卫生间等，拆除面积约2201平米。

工作内容：井陉6770仓库4#、8#、19#五座库房（面积约1211平米）以及办公室、收发室、车库、宿舍、卫生间（面积约990平米）等，拆除面积约2201平米，仓库为一层砖石结构，墙体基层为条石（条石要求完整保留），墙体为烧结红砖（红砖尽量做到保护性拆除、完整的红砖进行保留），屋面为水泥瓦坡屋顶。

项目地点：石家庄市井陉县微水镇岩峰村

服务期限：合同签订后15天内完成

质量标准：施工期间符合国家及当地关于拆除工程的所有规范及环保等相关要求，成果需满足甲方需求并通过“总包”的验收，满足后期施工条件。

- 二、相关技术要求

- （一）拆除工程施工准备

1、技术准备工作

熟悉现状仓库及场内地下管线布置情况，做好实地勘察，弄清仓库结构、建筑、线路位置及走向。根据现场实际地形编制施工拆除方案。

2、现场施工准备

施工前必须摸清仓库及场内管路，提前切断电路，水路管道。现场内低压架空线路根据施工拆除现场情况进行断电拆除。

3、外部协调

建筑拆除垃圾外运所需办理渣土手续，城管、交警、大气环保等部门外部协调由承包方负责。

- （二）拆除工期

拆除工期为15天，签订合同后5日内组织进场施工。

（三）拆除标准：

1.拆除原仓库屋顶、墙体及墙体基础、原石基础、门窗等，拆除方式采用人工配合机械，保留仓库原墙体条石材料、红砖尽量保留。拆除后的条石和红砖进行清理并码放至甲方指定场地。办公室、收发室、车库、宿舍、厕所、警卫室及其他附属用房等建筑保留石材及红砖，石材和完整的红砖进行清理后码放到甲方指定场地。

2.建筑物拆除后使用机械平整现场，并清运拆除垃圾至场外的政府部门指定垃圾填埋场。

3.平整后的场地使用密布网全面覆盖场地。防尘网目密度不得少于2000目/100平方厘米，并采取有效防风加固措施。并保持至总包方进场交接。

- （四）拆除工艺要求

1.拆除顺序：门窗拆除---屋面工程（屋面瓦）----屋顶结构拆除---墙体拆除---墙基石材拆除---条石红砖整理---地面破除---垃圾清理---覆盖。

2.拆除前项目负责人做好拆除技术交底及安全施工交底，拆除原则为先上后下，先非承重后承重结构。全过程采用湿作业施工，每辆拆除机械配高强喷撒车一辆，控制扬尘及沙砾飞溅。

3、地上建筑物拆除后使用挖掘机及铲车装车，及时清理垃圾，如不能及时清运，使用密布网覆盖。

4、现场地形高差较大，地面破除不能对挡土石墙的影响，避免造成滑坡，影响新建主体建筑地基基层。

- （五）拆除安全措施要求

- 拆除施工前，项目负责人必须组织安全教育，现场拆除人员要听从指挥，严谨私自拆除。承包方是本项目施工期间的安全责任人，要确保现场内所有人员和设施设备的安全，如因操作不当或违反安全操作规程造成人员伤亡或设备损坏的，所有责任由承包方承担，与发包方无关。如因此给发包方造成损失的，由承包方负责赔偿发包方的损失。

- 入场作业人员必须正确佩戴安全帽，穿戴劳动防护用品，并做好必要的安全防护措施；拆除建筑周边设置施工作业区域，安排安全人员警戒，严谨人员随意进出或逗留。

- 3、作业人员严禁酒后作业，严禁吸烟，禁止私动明火；

- 4、建筑物拆除严禁交叉立体作业，因现场地形高差大，建筑物间距小，防止拆除时墙体倾斜，影响相邻建筑物安全。

- （六）文明施工要求

- 平整场内施工道路，保证机械及车辆顺利同行，安排专人定时清理道路卫生。

- 大门口安排专人，清理外运车辆上垃圾及杂尘。配备高压水枪清洗车辆。

- 拆除垃圾及时清运出场，外运车辆为专用渣土车，符合环保要求。

- 未清运垃圾使用密布网覆盖，已完成平整工作面覆盖密布网，并设置防风钉。

- 现场配备洒水车，定时洒水降尘。

- （七）其他要求

- 1.服务人员要服从招标人疫情防控相关要求。

- 三、付款结算：

1、合同总价包括执行和完成在本工程承包范围的全部工作所需的费用，即包括但不限于完成本工程所需的所有人工费、材料费、机械费（包含大型机械进退场和场内行驶等）、安全文明施工费、临时设施费、工程水电费、措施费、赶工费、夜间及节假日施工增加费、施工配合费及管理费、现场经费、保密费、成品保护费、保函费、风险费、冬（雨）季施工费、交通费、包装运输装卸保管费、扰民及民扰费、二次搬运费、安全防护及文明施工措施费、检验费、调试费、各种管理费、利润、税金等所有相关费用；

- 2、签订合同后，在规定时间内乙方拆除约定范围内的地上附着物并清理干净，经甲方验收合格并签字确认后，甲方十五个工作日内支付至合同金额的70%；场地移交至总承包单位后，十五个工作日内结清剩余合同款。

3、每次结款前乙方需开具符合国家相关规定及甲方要求的增值税专用发票，甲方接到发票后15个工作日内付款。

4、合同执行期间，如遇国家税率调整，承包方应遵守相关要求做出调整。

四、承包方式：

总承包管理。甲方有权根据项目实际情况对工作量进行增减，工作量的增减不代表甲方违约。

五、未尽事宜由双方协商解决或通过补充协议确定，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第五部分    评标方法和标准

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定， 并结合本次项目的实际情况， 本着保护竞争， 维护采购的公正性、公平性和严肃性，特制定本评标评标办法。

一、评标原则

1、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、评标委员会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3、评标人员应认真执行国家有关政策和法令，维护招标人和投标人的合法权益。

二、评标委员会

招标人依法组建评标委员会(以下简称“评委会”)。评委会由招标人代表和集团公司招标办、物业管理部、审计部门等方面的人员参加，评委会人数为5人及以上单数组成。评标应不受外界因素干扰和影响独立进行。

三、评标结果

评标委员会对所有通过投标有效性评审的投标人，进行综合评审，经过评审核定在能够满足招标文件中规定的各项综合评价标准和实质性要求的投标单位中以价格最低的单位中标。

第六部分 合同条款

一、质量要求：

符合国家及当地关于拆除工程的所有规范及环保等相关要求，满足甲方需求。

二、工期要求：

1、计划工期：年 月 日 开工，工期15日历日，合同签订之日起5日内计算。政策原因及不可抗力造成的窝工除外。

三、承包要求：

本工程必须由中标人组织施工，不允许转包，否则甲方发现后除有权解除合同外，乙方还应承担合同价10%的违约金，由此造成的一切责任和损失乙方自负。

- 四、合同形式：本合同为固定总价合同，合同金额以中标金额为准。

- 五、工程款的支付：

1、合同总价包括执行和完成在本工程承包范围的全部工作所需的费用，即包括但不限于完成本工程所需的所有人工费、材料费、机械费（包含大型机械进退场和场内行驶等）、安全文明施工费、临时设施费、工程水电费、措施费、赶工费、夜间及节假日施工增加费、施工配合费及管理费、现场经费、保密费、成品保护费、保函费、风险费、冬（雨）季施工费、交通费、包装运输装卸保管费、扰民及民扰费、二次搬运费、安全防护及文明施工措施费、检验费、调试费、各种管理费、利润、税金等所有相关费用；

- 2、签订合同后，在规定时间内乙方拆除约定范围内的地上附着物并清理干净，经甲方验收合格并签字确认后，甲方十五个工作日内支付至合同金额的70%；场地移交至总承包单位后，十五个工作日内结清剩余合同款。

3、每次结款前乙方需开具符合国家相关规定及甲方要求的增值税专用发票，甲方接到发票后15个工作日内付款。

4、合同执行期间，如遇国家税率调整，承包方应遵守相关要求做出调整。

六、承包方式：

总承包管理。甲方有权根据项目实际情况对工作量进行增减，工作量的增减不代表甲方违约。

七、未尽事宜由双方协商解决或通过补充协议确定，补充协议与本协议具有同等法律效力。